东海县超越矿业有限公司年产10万吨石榴子石技改项目

建设项目变动环境影响分析

根据项目实际建设情况东海县超越矿业有限公司年产10万吨石榴子石技改项目，对照项目原环境影响登记表及环评批复，本项

目的建设存在如下变动： ①项目设备的变动；②项目使用土地面积变动。现将项目变动产生的环境影响分析如下：

1、生产设备变动：

项目原登记表中磁选机为3台，实际建设2台已能达到年产10万吨石榴子石的设计产能，对环境、生态不会造成影响。

2、项目占地面积变动

环评及国土部门的土地预审意见给与本项目占地面积为3993平方米，实际情况为项目建设时国土部门对本项目工业用地土地规划进行的调整变动，即在原计划占地面积的基础上向东、南扩延，调整后本项目建设实际占地面积为8114.3平方米（详见附件土地证），即项目的平面布置与原环评相比较发生变动，土地面积新增加4121.3平方米，由于本项目的产能没有发生变化，排放污染物种类及总量均没有增加，东面及南面的四邻状况环境均为空地，与原环评相比均也没有发生变化，不属于《建设项目环境影响分类管理目录》中的环境敏感区。所以可以认为本项目的土地面积变动不属于重大变动，在环境保护方面是可行的。

3.小结

以上环境影响分析表明，本项目实际建设中在生产设备的变动，工业用地面积的增量使用，没有造成四邻状况的变动，与环评及批复的方案相比，其负面环境影响不会增加，对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》苏环办（2015）256号文件，都不属于重大变动，在环境保护方面是可行的。

东海县超越矿业有限公司

2018.11.2